**АДМИНИСТРАЦИЯ ВИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КУМЕНСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 20.04.2022 № 25

п.Вичевщина

Об утверждении документации на проведение электронных аукционов на право заключения муниципальных контракта

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Вичевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить документацию на проведение открытых электронных аукционов на право заключения муниципальных контрактов

1.1.Обустройство детской игровой площадки в д.Плотники Куменского района. Прилагается.

1.2.Ремонт автомобильной дороги в п.Вичевщина от ул.Луговая до ул.Северихина(протяженностью 154м), ул.Северихина от дома № 62 до дома № 72 (протяженностью 290м).Прилагается.

2. Заместителю главы администрации Ложкиной Елена Геннадьевне разместить утвержденную документацию и извещение о проведении электронного аукциона на официальном сайте в сети Интернет: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) не позднее 25.04.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Л.И.Плетенева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Вичевского сельского поселения

Куменского района

от 20.04.2022 № 25

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ**

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ от 05.04.2013 (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

**Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке.**

Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке должна содержать:

**1) информацию и документы об участнике закупки:**

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

**в)** идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранноелицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы);

к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией);

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям **в случае установления преимущества**, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ ;

**Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а, б, г" - "л" пункта 1 настоящей инструкции, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.**

**По 31.03.2022 информация предусмотренная подпунктом «в» пункта 1 настоящей инструкции, предоставляется участником закупки в составе заявки одновременно с документом, предусмотренным подпунктом «о» пункта 1 настоящей инструкции** ( декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ).

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ **(при наличии таких требований в извещении о проведении закупки). Если такие требования установлены, то сведения о них содержатся в Дополнительной информации к извещению об осуществлении закупки;**

**При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31, и предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.**

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

р) в случае проведения электронного конкурса и установления критерия по квалификации участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, заявка на участие в закупке может содержать документы, подтверждающие квалификацию участника закупки. Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ;

**2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:**

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в **описании объекта закупки (техническом задании),** товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

**Участники закупки указывают характеристики товара в соответствии с правилами, установленными в Техническом задании (описании объекта закупки).**

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации **(в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки**).

г) предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае проведения конкурсов и установления таких критериев). При этом отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

Информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе **поставляемого** заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.

Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком.

Информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а", "б" и "г" пункта 2, не включается в заявку на участие в закупке **в случае** **осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства**  соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ.

**3)** предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4), **в случае проведения электронного конкурса, электронного запроса котировок.**

**4)** предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), **в случае проведения электронного конкурса, электронного запроса котировок.**

**5)** информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего Федерального закона **(в случае, если в извещении об осуществлении закупки, установлены указанные запреты, ограничения, условия допуска).** **Если такие требования установлены, то сведения о них содержатся в Дополнительной информации к извещению об осуществлении закупки.** В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать такую заявку:

- до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

- с момента размещения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур). **Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом присвоены первые три порядковых номера.**

**6) Обеспечение заявки**

Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Закона № 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.

1) обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов:

а) путем блокирования денежных средств, внесенных участником закупки на банковский счет, открытый таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации;

б) путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ;

2) участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в единой информационной системе;

**7) Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению**

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

**8) Обеспечение гарантийных обязательств**

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Вичевского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Плетенева

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**Ремонт автомобильной дороги в п.Вичевщина от ул.Луговая до ул.Северихина(протяженностью 154м), ул.Северихина от дома № 62 до дома № 72 (протяженностью 290 м)**

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта - проектно-сметный метод

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет контракта** | **Ремонт автомобильной дороги в п.Вичевщина от ул.Луговая до ул.Северихина(протяженностью 154м), ул.Северихина от дома № 62 до дома № 72 (протяженностью 290 м)** |
| Наименование проектно-сметной или сметной документации | Локальный сметный расчет(смета) |
| Информация о проверке достоверности определения сметной стоимости [\*](file:///C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Центр%20по%20тех.сопровождению.doc#Par205) | 22.07.2021г. КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» |
| Сметная стоимость (рублей) | 2 149 759,2 |
| **Начальная (максимальная) цена контракта** | **2 149 759,2** |

Проект контракта.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Вичевского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Плетенева

"\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги**

**в п.Вичевщина от ул.Луговая до ул.Северихина(протяженностью 154м), ул.Северихина от дома № 62 до дома № 72 (протяженностью 290 м)**

ИКЗ 223431400449043140100100050004399244

п.Вичевщина "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования Вичевское сельское поселение Куменского района Кировской области**, действующее от имени муниципального образования Вичевское сельское поселение, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице главы администрации Плетеневой Людмилы Игоревны, действующей на основании Положения, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением комиссии (протокол подведения итогов электронного аукциона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту автомобильной дороги в п.Вичевщина от ул.Луговая до ул.Северихина(протяженностью 154м), ул.Северихина от дома № 62 до дома № 72 (протяженностью 290 м) (далее – Объект) в соответствии с локальным сметным расчетом (смета)(Приложение № 1 к Контракту), техническим заданием (приложение № 2 к Контракту) в сроки, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется принять работы по ремонту и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта. Работа считается выполненной после подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию в соответствии с ВСН 19-89 по форме приложение 1 Форма А-1.

1.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

При этом, по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта.

При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

1. **УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ**

2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет глава администрации Вичевского сельского поселения Плетенева Людмила Игоревна.

2.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 1(одного) рабочего дней со дня заключения Контракта предоставить Заказчику в письменном виде информацию о лице, представляющем Интересы Подрядчика по управлению Контрактом.

1. **ЦЕНА КОНТРАКТА И ОПЛАТА РАБОТ**

3.1. Цена настоящего контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в т.ч. НДС (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС)/НДС нет.

В цену контракта включается стоимость выполнения работ: стоимость материалов, механизмов, оборудования, заработная плата рабочих, заработная плата рабочих, обслуживающих машины, все необходимые для организации работ затраты, прочие начисления, а также стоимость вспомогательных услуг, налоги (в т.ч. НДС, если Подрядчик является плательщиком НДС) и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, прочие расходы Подрядчика и т.п.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Заказчик производит финансирование ремонтных работ по Контракту в пределах лимита бюджетных обязательств. Источник финансирования – средства областного и местного бюджетов.

3.2. Авансирование работ не предусмотрено.

Заказчик производит оплату работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполненных работ:

- после подписания акта приемочной комиссии Заказчиком по форме приложение 1 Форма А-1 ВСН 19-89, который одновременно является актом приема-передачи результата работ, в течение 30 (тридцать) дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100.

3.3. Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными надлежащим образом с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.4. В случае уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего государственного контракта, Заказчик должен [обеспечить согласование](consultantplus://offline/ref=04EDE9E66649BBAB85154B5E2390BEA66B0E27EE58427BABCF97B171C4513BBFA12EE6924FE559EET5C2H) в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=04EDE9E66649BBAB85154B5E2390BEA66B0D27E75A477BABCF97B171C4T5C1H) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий государственного контракта, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) работы.

Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий государственного контракта.

1. **ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА**

4.1. Заказчик обеспечивает финансирование в соответствии с настоящим Контрактом. Заказчик предоставляет Подрядчику информацию об ответственном лице, наделенном полномочиями для осуществления строительного контроля за соответствием технического задания, стоимости и качества выполненных работ, участия в приемке выполненных работ на объекте и подписания акта приемочной комиссии по форме приложения 1 Форма А-1 к ВСН 19-89.

4.2. Заказчик передает Подрядчику в установленном порядке:

4.2.1. Для реализации настоящего Контракта Заказчик обязан передать Подрядчику по акту (на период ремонта Объекта) геодезическую разбивочную основу (начало и конец участка ремонта) автомобильных дорог для производства работ.

4.2.2. По письменному сообщению Подрядчика о готовности законченного ремонта Объекта, Заказчик, в течение 5-ти рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика, обязан организовать совместно с Подрядчиком его приемку.

4.2.3. Заказчик обязан оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.4. Заказчик обеспечивает финансирование в соответствии с настоящим Контрактом. Заказчик предоставляет Подрядчику информацию об ответственном лице, наделенного полномочиями для осуществления строительного контроля за соответствием проектно-сметной документации и технического задания, стоимости и качества выполненных работ, участия в приемке выполненных работ на объекте и подписания акта приемочной комиссии.

4.2.5. Заказчик обязуется выполнить надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право осуществлять инспекционный контроль и оценку соответствия качества выполняемых работ, проведение контрольных измерений и испытаний готовых конструкций, а также применяемых дорожно-строительных материалов и изделий в соответствии с Контрактом в любое время в пределах срока действия Контракта.

4.4. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения:

а) о запрещении применения технологий, материалов, изделий, конструкций, не обеспечивающих нормативный уровень качества;

б) о разборке и последующем новом исполнении частей ремонтируемого объекта, в случае ненадлежащего выполнения работ или использования при ремонте некачественных материалов.

4.5.Заказчик имеет право выдавать уполномоченному представителю Подрядчика предписания о полном или частичном прекращении (приостановке) работ на период времени, которые считает необходимыми по причине:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения Подрядчиком технологии ремонта или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ не могут служить основанием для продления срока завершения работ по контракту;

Заказчик имеет право выдавать уполномоченному представителю Подрядчика предписания об устранении выявленных недостатков (в том числе в период гарантийного срока):

а) ненадлежащего исполнения контрактных обязательств;

б) не исполнения, в установленные сроки, Подрядчиком ранее выданных предписаний.

Предписания об устранении выявленных недостатков (в том числе в период гарантийного срока) подлежат выполнению Подрядчиком в установленный предписанием срок.

4.6. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения и (или) записываются в журнал производства работ.

Распоряжения и предписания являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении всего срока действия Контракта.

4.6. Заказчик вправе требовать устранения имеющихся дефектов в случае выявления несоответствия объемов и качества выполненных работ условиям Контракта. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ составляется акт о выявленных дефектах с участием представителей Заказчика и Подрядчика. Подрядчик принимает необходимые меры по устранению дефектов за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. Устранение дефектов, выявленных в период действия Контракта и во время приемки работ, производится Подрядчиком в срок, не превышающий 3 (трех) календарных дней с момента получения от Заказчика акта о выявленных дефектах.

4.7. Заказчик имеет право своими силами устранить дефекты, выявленные в работе Подрядчика, и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов.

4.8. Заказчик имеет право получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением Контракта.

4.9. Заказчик вправе проверять ход и качество работ самостоятельно. Заказчик уведомляет Подрядчика о дате и времени предполагаемой проверки качества работ, выполняемых Подрядчиком, и составлении акта оценки качества работ. В случае неявки представителя Подрядчика в указанное место и срок, Заказчик проводит проверку без его участия, о чем делается запись в акте.

1. **ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА**

5.1. Обязанности Подрядчика:

На момент заключения настоящего контракта Подрядчик внимательно изучил всю представленную ему документацию на Работы, убедился в характере и содержании Работ, посетил Объект, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход Работ, оценил реальность сроков выполнения работ, оговоренных в настоящем контракте, оценил точность и достаточность Цены контракта и условий ее оплаты.

Подписанием настоящего контракта считается, что Подрядчик получил всю необходимую информацию о рисках и непредвиденных обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение Работ по настоящему контракту. Подрядчик принял на себя полную ответственность за то, что предусмотрел все трудности и издержки, связанные с успешным исполнением обязательств по настоящему контракту, а также принял во внимание климатические, геологические условия производства работ и период производства работ во времени года.

5.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1., с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работу Заказчику с оформлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемочной комиссии (приложение 1 Форма А-1 к ВСН 19-89).

5.1.2. Выполнить работы в строгом соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту) на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Вичевского сельского поселения.

5.1.3. Обеспечить в ходе ремонта выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также гигиенических требований в соответствии с техническим заданием и нормами действующего законодательства.

5.1.4. Если в ходе исполнения настоящего Контракта потребуется получение специального разрешения (лицензии, допуска) на выполнение отдельных видов работ, то Подрядчик обязан получить разрешение (лицензию, допуск) до начала их выполнения.

5.1.5. В период выполнения работ, в случае необходимости, Подрядчик, без увеличения цены настоящего Контракта, за счет собственных средств, обеспечивает сооружение всех временных (подъездных к участку ремонта) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ, их содержание и ремонт.

5.1.6. В течение 10 (десяти) календарных дней до даты начала производства работ на Объекте изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационные щиты на желтом фоне, шрифтом в соответствии с требованиями ГОСТ Р52290-2004, на которых указывается следующее: наименование объекта, вид работ, сроки начала и окончания работ, наименование Заказчика, Подрядчика, фамилия и телефон производителя работ.

5.1.7. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для ремонта Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания Акта приемки Объекта.

5.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих безопасности дорожного движения, сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность выполнения работ в соответствии с Проектом или завершения работ в установленный срок;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ.

5.1.9. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде (в том числе жилеты и каски со световозвращающими элементами) с указанием фирменного наименования Подрядчика.

5.1.10. Устранять все замечания и предписания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.

5.1.11. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные дефекты, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий Контракта, ухудшившие качество работы.

5.1.12. Предоставлять по требованию Заказчика информацию и документацию, связанную с выполнением Контракта.

5.1.13. Перед началом работ выполнить комплексное геодезическое обеспечение (сгущение геодезической разбивочной основы, в которую входит разбивка пикетажа и закрепление оси участка ремонта в соответствии с нормативным требованием), сохраняя его на весь период ремонта, а также поддерживать в сохранности геодезическую разбивочную основу Заказчика.

Подрядчик за 3 дня извещает Заказчика о готовности к освидетельствованию вышеуказанных работ телефонограммой или иным способом с последующим письменным уведомлением.

5.1.14. Подрядчик перед началом выполнения строительно-монтажных работ на действующих автомобильных дорогах получает от организации осуществляющей работы по содержанию автомобильных дорог акт-допуск в соответствии с п.4.6. СНиП 12-03-2001, по форме приложения В.

5.1.15. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные печатью Заказчика журналы производства работ, обеспечить их нахождение на Объекте, в испытательной лаборатории вести журналы лабораторных испытаний, входного, операционного контроля качества применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций в соответствии со схемами лабораторного контроля качества, в письменном виде отчитываясь о результатах перед Заказчиком в форме лабораторных протоколов испытаний при приемке выполненных работ.

5.1.16. В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту) Подрядчик должен разработать проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ, схемы лабораторного контроля и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ предоставить на согласование Заказчику вместе с документом о назначении лиц, осуществляющих строительный контроль со стороны Подрядчика, специальные журналы производства работ.

5.1.17. Оформлять исполнительную документацию в соответствии с ГОСТ 32755-2014, ГОСТ 32756-2014, РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, требованиями нормативной документации. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ, предъявлять журнал операционного контроля при инспекционном контроле Заказчика.

5.1.18. Организовать строительный контроль качества ремонта в соответствии с действующим законодательством в полном объеме, установленном нормативными документами. Предоставить Заказчику информацию о назначении лиц, осуществляющих строительный и лабораторный контроль.

5.1.19. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях (собственных или наемных), прошедших метрологическое освидетельствование и оснащённых средствами измерений и испытательным оборудованием, позволяющих определять качество конкретных дорожно-строительных материалов и дорожных работ.

5.1.20. Предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта копии документов, подтверждающих компетентность лаборатории (с областью деятельности и контролируемых параметров), а также копию договора на оказание лабораторных услуг (если лаборатория наемная).

5.1.21. Не менее чем за 10 (десять) дней до начала производства работ предоставить Заказчику на согласование составы (рецепты) на приготовление асфальтобетонных, бетонных и других смесей, протоколы лабораторных испытаний на соответствие требованиям нормативных документов планируемых к использованию материалов, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на планируемые к использованию материалы.

5.1.22. До начала работ иметь все необходимые лицензии (разрешения) на осуществление деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по муниципальному Контракту.

5.1.23. Предоставлять пробы дорожно-строительных материалов, планируемых к использованию для испытания в лаборатории Заказчика.

5.1.24. В случае замены материалов, входящих в составы на приготовление смесей, не менее чем за 5 (дней) до начала выпуска и укладки этих смесей предоставить Заказчику откорректированные составы смесей, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на материалы, планируемые к замене.

5.1.25. Не менее чем за 5 (пять) дней до приемки выполненных работ предоставлять Заказчику протокола испытаний асфальтобетонных смесей и протокола испытаний вырубок (кернов) из асфальтобетонного покрытия.

5.1.26. По требованию Заказчика предоставить оборудование (керноотборник и швонарезчик), автотранспорт с водителем, а также представителей Подрядчика для совместного осмотра Объекта и отбора образцов асфальтобетона из покрытия. Не позднее 3 (трёх) дней со дня отбора образцов асфальтобетона произвести заделку мест отбора кернов (вырубок) в покрытии горячей асфальтобетонной смесью.

5.1.27. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в процессе производства работ по ремонту, при приемке работ и (или) в течение гарантийного срока в установленные Заказчиком сроки.

5.1.28. Подрядчик после получения извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Подрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличие на Объекте выявленных дефектов.

5.1.29. До начала производства работ на Объекте согласовать с Заказчиком схему установки временных дорожных знаков и ограждения мест производства работ на Объекте, обеспечить её соблюдение в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту и предоставить Заказчику оригинал согласованной схемы совместно с проектом производства работ.

5.1.30. До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком резервные схемы организации дорожного движения, предусматривающие увеличение пропускной способности автотранспорта или работу в ночное время суток.

Подрядчик в обязательном порядке при заполнении журналов производства работ обязан первым и последним пунктом отображать установку и демонтаж технических средств организации дорожного движения в месте производства работ соответственно, а также в его начале указать расшифровку используемых сокращений и аббревиатур.

5.1.31. Обеспечивать сохранность Объектов с даты подписания сторонами Акта передачи участков автомобильных дорог, указанных в п. 1.1. Контракта до подписания Акта приемки Объектов.

В случае если в указанный срок Объектам или его частям будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

5.1.32. Подрядчик обязан обеспечить складирование и хранение строительных материалов и изделий в соответствии с требованиями нормативных документов и стандартов на эти материалы и изделия.

5.1.33. В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, дорожно-строительных материалов и строительного мусора за границами постоянной полосы отвода, подрядчик обязан осуществить временный отвод земельного участка в соответствии с полномочиями на предоставление земель государственными органами исполнительной власти или органами местного самоуправления.

5.1.34. Оплата работ по рекультивации нарушенных земель производится после подписания акта приемки-сдачи рекультивированных земель согласно установленной законодательством формы.

5.1.35. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ в соответствии с нормативно-техническими документами.

5.1.36. Компенсировать ущерб, убытки, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Подрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту.

5.1.37. В течение 2-х рабочих дней от даты получения запроса Заказчика предоставлять информацию об Объектах, в том числе на электронных носителях.

5.1.38. Пригласить Заказчика для приемки выполненных работ путём направления письменного уведомления.

5.1.39. Обеспечить нахождение на Объектах проекта производства работ, общего журнала работ, специальных журналов работ, рабочей документации.

5.1.40. Обеспечить прибытие представителя Подрядчика для участия в проверке и приемке законченного ремонтом Объекта.

5.1.41. В случае возникновения, по вине Подрядчика, перерывов в движении на ремонтируемом участке Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки (в течение 3-х часов с момента возникновения перерывов в движении) за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения, третьим лицам.

5.1.42. Подрядчик при привлечении субподрядных организаций несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполненных работ, произведенных субподрядными организациями. Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.

5.1.43. В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов. При сдаче Заказчику выполненных работ Подрядчик предоставляет подтверждающие документы о произведенных затратах по обращению с отходами производства и потребления.

5.1.44. Предоставить Заказчику в течение 10 календарных дней после завершения всех работ фотоматериалы на бумажном носителе и в электронном виде в объёме не менее трёх фотографий на каждый Объект по состоянию Объекта за 10 (десять) дней до начала производства работ на Объекте, во время производства работ (с основными технологическими операциями – укладка асфальтобетонной смеси, уплотнение и др.) за 10 (десять) дней до окончания работ и по состоянию Объекта после окончания работ. Подрядчик несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых данных.

5.1.45. Если сведения о банковских реквизитах (номер банковского счета, наименование банка, номер банковского идентификационного кода (БИК), номер корреспондентского счета) не были предоставлены в составе заявки на участие в торгах, то предоставить их Заказчику в течение 3 (трёх) дней со дня заключения настоящего Контракта, с обязательным указанием номера и даты заключения Контракта.

5.1.46. Предоставить обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику до подписания итогового документа о приемке.

5.1.47. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и другими разделами настоящего Контракта.

5.1.48. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательства РФ в области природопользования.

5.1.49. Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжение Заказчика и иные его действия противоречащими действующим государственным нормативным актам или положениям Контракта, он обязан направить в пятидневный срок Заказчику требования разъяснений и указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи государственных нормативных актов или Контракта.

5.1.50. Согласовать в соответствии с требованиями законодательства с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение. Обеспечить безопасность дорожного движения на ремонтируемых участках на весь период выполнения работ с момента передачи Заказчиком участка автодороги для выполнения работ.

5.1.51. Выдать гарантийный паспорт в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения». Гарантийный срок на верхний слой покрытия – **4 (четыре) года** начинается с даты подписания акта приемочной комиссии (приложение 1 Форма А-1 ВСН 19-89).

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта.

В случае установления Заказчиком в гарантийный период несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям Проекта, настоящего Контракта и приложений к нему, нормативно-технической документации, Заказчик оформляет Акт выявленных дефектов, в котором указывает дефект (замечание) и срок устранения.

Акт выявленных дефектов оформляется в двух экземплярах и передается представителю Подрядчика с отметкой в получении. При отказе представителя Подрядчика в получении акта в Акт выявленных дефектов вносится запись об отказе получения, а сам Акт считается переданным.

Требования об устранении выявленных дефектов являются обязательными для Подрядчика.

Выявленные дефекты в период гарантийной эксплуатации Объекта Подрядчик обязан устранять за свой счет и в предложенные Заказчиком сроки.

В случае если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты Заказчик направляет Подрядчику письменное извещение о необходимости направления уполномоченного представителя для участия в комиссии по обследованию Объекта, гарантийного участка, в котором указывается дата, время и место, Объект и работы, подлежащие обследованию для фиксирования выявленных дефектов (замечаний) в акте и определения сроков их устранения. Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя в установленный в извещении Заказчика срок для участия в комиссии.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт. В случае не согласия Подрядчика с указанным актом, Подрядчик вправе привлечь экспертную организацию. Расходы по привлечению экспертной организации, эксперта возмещаются Подрядчиком.

5.2. Права Подрядчика:

5.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего Контракта.

5.2.2. Самостоятельно определять специалистов на выполнение работ*.*

5.2.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с [условиями](#Par704) Контракта.

1. **СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

6.1. Сроки выполнения работ:

**Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта.**

**Окончание работ: по 31.10.2022.**

**Мощность: 0,444 км.**

6.2. Обязательства Подрядчика по сдаче результата работ считаются выполненными надлежащим образом после подписания Заказчиком акта приемочной комиссии по форме приложения 1 Форма А-1 к ВСН 19-89, который одновременно является актом приема-передачи результата работ.

1. **ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ**

7.1. Заказчик через своих представителей обеспечивает приемку объемов выполненных работ путем подписания документов о приемке в единой информационной системе, а также подписанием акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 2-х экземплярах на бумажном носителе.

7.2. В срок не позднее 5 рабочих дней после завершения работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении работ и готовности Объекта для приемки и представляет ему надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 2-х экземплярах на бумажном носителе, и иные документы, предоставление которых предусмотрено настоящим Контрактом при сдаче результата работ, включая фотографии, отражающие стадии производства работ на объекте (на магнитном носителе), обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 10 Контракта, а так же формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Состав технологических операций и последовательность выполнения работ, предъявляемых к приемке, должны соответствовать требованиям технического задания (приложение № 2 к Контракту), действующим нормативно-техническим документам Российской Федерации и обеспечивать последующую безопасную эксплуатацию как отдельно сооружаемых конструктивных элементов, так и Объекта в целом.

7.3. Для проверки соответствия представленных Подрядчиком результатов работ требованиям, предусмотренным Контрактом, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться [эксперты](consultantplus://offline/ref=6808F37CFADEA49163971726CA74DB505485C4866DC0EACBC6464E4A798BB0141C283BCDF3C96E4E5FDD04280F792F0C5B98D6821BA676D0i1UEI), экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. Оформление результатов приемки осуществляется в соответствии с требованиями статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.5. В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ по решению Заказчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

7.6. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

7.7. В срок не позднее шести рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

7.8. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ приемочной комиссии не позднее шести рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.

7.9. После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

7.10. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

7.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу дефектов результата выполненной работы или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком требований Контракта и нормативно-технических документов Российской Федерации или отсутствие причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

7.12. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7.13. В случае установления Заказчиком (его представителем) при приёмке работ несоответствия качества выполненных работ требованиям настоящего Контракта или применения некачественных материалов, Заказчик не принимает указанные работы до момента устранения выявленных нарушений.

7.14. Устранение Подрядчиком в установленные Заказчиком сроки выявленных нарушений не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом, и возмещения убытков Заказчика.

7.15. Подрядчик вправе досрочно сдать результаты работ только после предварительного согласия Заказчика.

1. **ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

8.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, оформленных актом и выданным предписанием, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки

8.8. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.9. В случае нарушения земельного и другого законодательства по вине Подрядчика (ненадлежащее использование полосы отвода, разработка карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, не своевременная рекультивация и возврат временно используемых земель и другие нарушения), Подрядчик оплачивает причиненные при этом потери и убытки землепользователям за свой счет.

1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ**

9.1.В целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется до момента подписания в единой информационной системе итогового документа о приемке выполненных работ предоставить Заказчику независимую гарантию или передать Заказчику платежное поручение с отметкой банка о внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 9.2 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Контракту).

9.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется:

в размере **5% от начальной (максимальной) цены контракта** и составляетсумму 107487,96 (Сто семь тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 96 копеек .

Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере **3%** от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 64 492,78 (шестьдесят четыре тысячи четыреста девяносто два) рубля78 копеек.

1. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику до подписания итогового документа о приемке.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Контракту обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Контракту.

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9.3. Подрядчик самостоятельно выбирает способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту из нижеперечисленных:

1) Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иным законодательством Российской Федерации.

В независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение гарантийных обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 9.2 настоящего Контракта.

Независимая гарантия, в том числе, должна содержать:

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его исполнении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контракту;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией, а именно, независимая гарантия обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, при их наличии, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом гарантийных обязательств по Контракту.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=B53A886679ECF6312ECA6BBB107FB7D086997C31A090A27A2A1F732077887A880C443A7D1723BCC4D0DF648945BB8940CE067C57385AAB9AL4TCP) Федерального закона.

Споры по удовлетворению требований по независимой гарантии рассматриваются в Арбитражном суде Кировской области.

В независимую гарантию включается условие на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2) Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, осуществляется Подрядчиком посредством перечисления денежных средств, в размере, установленном в пункте 9.2 настоящего Контракта, на следующие реквизиты:

1. УФК по Кировской области (Администрация Вичевского сельского поселения) л/сч 05403008340 ИНН: 4314004490, КПП: 431401001
2. Банковские реквизиты:
3. Р/сч 03232643336204204000 Банк ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ // УФК по Кировской области г.Киров Кор/сч 40102810345370000033
4. БИК: 013304182, ОКТМО 33620420, КБК 986. 11705050100000180

**Обязательно указывается:** Назначение платежа: «Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

Факт внесения денежных средств в обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту подтверждается платежным поручением в электронном виде, на бумажном носителе с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения последним всех своих гарантийных обязательств по настоящему Контракту и с учетом окончания установленного настоящим Контрактом срока гарантийных обязательств со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, если такая форма обеспечения гарантийных обязательств по Контракту применяется Подрядчиком, не должен тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

В случае не оплаты в добровольном порядке Подрядчиком суммы выставленных неустоек, штрафов, пени, убытков Заказчик вправе удержать начисленные суммы неустоек, убытков из суммы обеспечения гарантийных обязательств по Контракту.

В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, предоставление обеспечения гарантийных обязательств по Контракту не требуется.

1. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне проложения трассы дороги, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы ремонта и эксплуатации автомобильных дорог, и т. п. и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга в течение 5 календарных дней с момента их наступления.

Обстоятельства непреодолимой силы должны подтверждаться документами компетентных органов.

10.2. Решение о полном или частичном неисполнении обстоятельств в силу непреодолимой силы оформляются двухсторонним соглашением.

10.3. Если стороны не смогут в течение 30 календарных дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке установленном действующим законодательством.

1. **РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА**

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по следующим основаниям:

- неисполнение обязательств подрядчиком требований настоящего контракта оформленных актом об неоднократном обнаружении дефектов два и более раз.

- необоснованная подрядчиком приостановка работ, с нарушением исполнения календарного графика более 30 дней.

- по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

11.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

11.6. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.7. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями действующего законодательства.

11.8. Если до расторжения контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

11.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

11.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.14. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика (соглашению сторон), незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

11.15. Внесение изменений в настоящий контракт производятся в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.16. При расторжении настоящего Контракта Заказчик оплачивает Подрядчику только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, либо до приостановления работ на объекте в силу закона.

11.17. Расторжение настоящего Контракта не освобождает стороны от удовлетворения взаимных претензий.

1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

12.1. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством, нормативными документами РФ.

12.2. Все споры между сторонами разрешаются сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 7 дней. В случае не урегулирования спора или в случае неполучения ответа в установленный срок спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Кировской области.

В случае возникновения права требования оплаты неустойки от Подрядчика Заказчик не позднее 20 дней с момента возникновения такого права направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями государственного Контракта.

В случае неоплаты (отказа от уплаты) Подрядчиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями государственного Контракта Заказчик вправе удержать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.

При неоплате (отказе от уплаты) Подрядчиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями государственного контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки направить в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями государственного Контракта за весь период просрочки исполнения.

12.3. В случае совершения Подрядчиком действий, связанных с нарушением законодательства в области природопользования, приведших к привлечению Заказчика к административной (или иной) ответственности, Подрядчик уплачивает, связанные с этими правонарушениями штрафные санкции из собственных средств.

12.4. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на ремонт объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12.5. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля за ходом выполнения Контракта (коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту).

12.6. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью после их подписания уполномоченными представителями сторон.

1. **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего государственного контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

**14. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

**И РЕКВИЗИТЫ** **СТОРОН**

14.1. Срок исполнения контракта в части исполнения финансовых и гарантийных обязательств Сторон настоящий контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными подписями Сторон.

14.3. Приложение к настоящему Контракту является его неотъемлемой частью.

*Приложение № 1* - Локальный сметный расчёт(смета);

*Приложение № 2* - Техническое задание на выполнение работ.

*Приложение № 3* – Перечень исполнительной документации, включающий формы акта приемки завершенных ремонтом работ, ведомости контрольных промеров по покрытию, по обочинам.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчика:**  **Муниципальное учреждение**  Муниципальное учреждение Администрация Вичевского сельского поселения  Почтовый адрес: 613411 Кировская область, п. Вичевщина, ул. Октябрьская, 9, тел.:3-31-89; 3-31-97  ИНН 4314004490 КПП 431401001,  ОГРН 1054308512477 Свидетельство выдано МРИ ФНС № 9 по Кировской области от 28.11.2005 г.  Р/сч 03231643336204204000 в МУ Финансовое управление администрации Куменского района (МУ администрация Вичевского сельского поселения) л/сч 03986141572 Банк ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ // УФК по Кировской области г.Киров  БИК 013304182  К/сч. 40102810345370000033    Глава администрации  Вичевского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Плетенева/  М.П.    «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | **Подрядчика:**  МП  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. |

Приложение № 2

к муниципальному контракту от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2022г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ремонт автомобильной дороги в п.Вичевщина от ул.Луговая до ул.Северихина(протяженностью 154м), ул.Северихина от дома № 62 до дома № 72 (протяженностью 290 м)** | | | |
| *(наименование объекта)* | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **№ п/п** | **Наименование работ(услуг)** | **Единица измерения** | **Объем работы(услуги)1** |
|  | **2** | **3** | **4** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **Дорога от ул. Луговая до ул. Северихина** |  |  | | Заделка выбоин глубиной до 20 см щебнем М-400 фр. 20-40 (объемный вес 1,24 т/м3) на площади 75 м2 | **м3** | **15,0** | | Подгрунтовка существующего покрытия битумной эмульсией (расход 0,4 кг/м2) | **м2/т** | **75/0,03** | | Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 3 см вручную из асфальтобетонной смеси Б-II | **т** | **5,4** | | Подгрунтовка существующего покрытия битумной эмульсией (расход 0,4 кг/м2) | **м2/т** | **770/0,308** | | Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 3 см из асфальтобетонной смеси Б-II | **т** | **55,2** | | Подгрунтовка выравнивающего слоя битумной эмульсией (расход 0,3 кг/м2) | **м2/т** | **770/0,231** | | Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси Б-II толщиной 4 см | **м2/т** | **770/74,38** | | **2.** | **ул. Северихина от дома № 62 до дома № 72** |  |  | | Заделка выбоин | **м2** | **125** | | Подгрунтовка существующего покрытия битумной эмульсией (расход 0,4 кг/м2) | **м2/т** | **125/0,05** | | Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 5 см вручную из асфальтобетонной смеси Б-II | **т** | **14,9** | | Подгрунтовка существующего покрытия битумной эмульсией (расход 0,4 кг/м2) | **м2/т** | **1250/0,5** | | 3. Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 3 см из асфальтобетонной смеси Б-II | **т** | **89,7** | | Подгрунтовка выравнивающего слоя битумной эмульсией (расход 0,3 кг/м2) | **м2/т** | **1250/0,375** | | Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси Б-II толщиной 4 см | **м2/т** | **1250/120,75** | |  |  |  |  | |  | **Транспортная схема:**   1. **Щебень М-400 фр. 20-40: АО «Чимбулатский карьер» – объект – 200 км** 2. **Битумная эмульсия: АБЗ п. Радужный – объект – 61 км** 3. **Асфальтобетонная смесь Б-II: АБЗ п. Радужный – объект – 61 км** |  |  | | | | |

Приложение к техническому заданию на выполнение работ по ремонту

участка автомобильной дороги

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**товаров, используемых при выполнении работ по Ремонту автомобильной дороги в п.Вичевщина от ул.Луговая до ул.Северихина(протяженностью 154м), ул.Северихина от дома № 62 до дома № 72 (протяженностью 290 м)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **товара** | | **Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара и их значения** | | | **Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара** | |
| Асфальтобетонная смесь | | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка II, тип Б, ГОСТ 58406.2-2020«Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» | | | плотные мелкозернистые тип Б марка II | |
| Щебень | | Щебень из природного камня для строительных работ, ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» | | | Марка 400, фракция 20 – 40 мм | |
| Эмульсия битумно-дорожная | | ГОСТ Р 58952.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования» | | | Марка ЭБК-1 | |
| Заказчик: | |  | Подрядчик: | |
| М.П. | |  | М.П. | |
| «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. | |  | «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. | |

Приложение № 3 к контракту

АКТ

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ

УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

(ИКЗ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участка, с какого по какой километр, значение,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

техническая категория)

п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_ г.

Комиссия, действующая на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать N и дату приказа, распоряжения)

в составе:

председателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, и., о.)

членов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, и., о.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

произвела приемку работ, выполненных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать организацию,

выполнявшую работы)

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. по "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. по ремонту

участка автомобильной дороги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование дороги,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

технической категории)

с \_\_\_\_\_\_ км по \_\_\_\_\_\_ км, находящейся на балансе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы,

относящиеся к производству работ по ремонту участка:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечислить проектно-сметную документацию с указанием, кем и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

когда она утверждена, и документы, относящиеся к производству

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

работ и представленные комиссии при приемке работ)

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра

участка в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила

следующее:

1. В процессе ремонта имелись следующие отступления от

утвержденного проекта (рабочих чертежей), технических правил по ремонту

автомобильных дорог, согласованные с проектной организацией и

заказчиком

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечислить все выявленные отступления, указать, по какой причине

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

эти отступления произошли, с кем и когда согласованы)

2. Полная сметная стоимость ремонта (по утвержденной сметной

документации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

3. Фактическая стоимость ремонта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

4. Заключение

Работы по ремонту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участка дороги)

выполнены в полном объеме в соответствии с локальной сметой, строительными нормами и правилами, техническими правилами

ремонта и содержания автомобильных дорог и отвечают требованиям правил

приемки работ.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке отремонтированный участок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участка дороги и его протяжение, с какого по какой

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

километр, значение и категория)

принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества ремонта участка автомобильной дороги

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт составлен в \_\_\_\_\_ экземплярах, которые вручены или разосланы

следующим организациям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечислите, какие, число экземпляров и организаций)

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подписи, фамилии, и., о.)

Приложение 5-1

Ведомость выполненных работ по ремонту участка

автомобильной дороги

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участка, с какого по какой километр)

в период с "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. по "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Место производства работ (от км + до км +) | Наименование работ | Единица измерения | Объемы работ | | Сметная цена за единицу, руб. | Сметная стоимость фактически выполненного объема работ, тыс. руб. |
| по проектно-сметной документации | фактически выполнено на "\_\_" 202\_\_ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

Заказчик:

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и., о.)

Подрядчик:

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и., о.)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

Примечание. В наименовании работ должны указываться размеры всех конструктивных элементов (основание, покрытие, уширение и т.д.).

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Вичевского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Плетенева

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**Обустройство детской игровой площадки в д.Плотники Куменского района**

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта - проектно-сметный метод

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет контракта** | **Обустройство детской игровой площадки в д.Плотники Куменского района** |
| Наименование проектно-сметной или сметной документации | Локальная смета № 1 |
| Информация о проверке достоверности определения сметной стоимости [\*](file:///C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Центр%20по%20тех.сопровождению.doc#Par205) | 05.08.2021г. КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» |
| Сметная стоимость (рублей) | 878930,27 |
| **Начальная (максимальная) цена контракта** | **878930,27** |

**Приложение**

**к обоснованию начальной**

**(максимальной) цены контракта**

(при осуществлении закупки на выполнение работ по Обустройству детской игровой площадки в д.Плотники Куменского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги,**  **код ОКПД2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)** | **Цена за единицу товара, работы, услуги (рублей/единица измерения)** | **Ед. изм.** | **Количество закупаемых товаров, работ, услуг** | **Начальная (максимальная) цена за позицию, руб.** |
| 1 | Обустройство детской игровой площадки в д.Плотники Куменского района  код ОКПД2- 43.99.90.190 | 199 972,27 | усл. ед. | 1 | 199 972,27 |
| 2. | Скамья садово-парковая на металлических ножках  Код ОКПД2- 31.01.11.150 | 9982,00 | шт | 2 | 19964,00 |
| 3. | Детский игровой комплекс  Код ОКПД2 – 28.99.32.190 | 216402,00 | шт | 1 | 216402,00 |
| 4 | Качели на металлических стойках  Код ОКПД2 – 28.99.32.190 | 40208,00 | шт | 1 | 40208,00 |
| 5. | Сидение для качелей резиновое с подвеской  Код ОКПД2 – 28.99.32.190 | 10600,00 | шт | 2 | 21200,00 |
| 6. | Качалка-балансир малая  Код ОКПД2 – 28.99.32.190 | 20776,00 | шт | 1 | 20776,00 |
| 7. | Песочница  Код ОКПД2 -32.40.39.242 | 19344,00 | шт | 1 | 19344,00 |
| 8 | Детский спортивный комплекс  Код ОКПД2-42.99.12.110 | 130196,00 | шт | 1 | 130196,00 |
| 9 | Карусель  Код ОКПД2 – 28.99.32.190 | 55356,00 | шт | 1 | 55356,00 |
| 10 | Турник взрослый  Код ОКПД2 – 42.99.12.110 | 21462,00 | шт | 1 | 21462,00 |
| 11 | Тренажер  Код ОКПД2 – 42.99.12.110 | 69650,00 | шт | 1 | 69650,00 |
| 12 | Тренажер  Код ОКПД2 – 42.99.12.110 | 64400,00 | шт | 1 | 64400,00 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | | | | | 878 930,27 |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |
| Глава администрации Вичевского сельского поселения Куменского района Кировской области |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Плетенева |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

**на выполнение работ Обустройство детской игровой площадки в д.Плотники Куменского района**

п.Вичевщина «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Муниципальное учреждение администрация муниципального образования Вичевское сельское поселение Куменского района Кировской области**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице главы администрации Плетеневой Людмилы Игоревны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона (№ извещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

**1.1.** Подрядчик обязуется **выполнить следующие работы: Обустройство детской игровой площадки в д.Плотники Куменского района** (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ: Обустройство детской игровой площадки в д.Плотники Куменского района (далее - Техническое задание) (Приложение №2) и Локальной сметой №1 (Приложение №1) и сдать их в законченном виде, а Заказчик совместно с Организацией, исполняющей функции по осуществлению строительного контроля над качеством выполненных работ (далее - Организация) обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

**1.2.**Место выполнения работ: **Кировская область, Куменский район, д.Плотники.**

**1.3.** Срок, в течение которого Подрядчик обязан выполнить работы по Контракту, устанавливается: с момента заключения Контракта Сторонами по «31» августа 2022г.

**1.4.** Идентификационный код закупки: 223431400449043140100100040000000244.

**1.5.** Источник финансирования: средства областного и местного бюджетов.

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

**2.1.**Цена (стоимость) работ по Контракту определяется по результатам определения Подрядчика способом электронного аукциона и составляет рублей ( )

В цену Контракта включаются: все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету Контракта, в том числе:

- стоимость работ;

- затраты на используемые материалы, комплектующие, оборудование.

- затраты на заказ, приобретение, транспортировку материалов и оборудования до объекта, тару, упаковку, заготовительно – складские расходы;

- доставку рабочих до места выполнения работ;

- затраты на содержание объекта, на возведение временных зданий и сооружений (при их наличии);

- заработная плата работников;

- страхование, уплата налогов (в том числе НДС, если Подрядчик является плательщиком НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и расходов, связанных с выполнением работ, в том числе по непредвиденным работам;

- расходы по вывозу мусора с объекта;

- расходы по затраченной электроэнергии и коммунальным услугам.

- все сопутствующие затраты, необходимые для выполнения работ.

**2.2.**В случае если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком, то суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, должны быть уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ.

**2.3.** Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных п. 2.4. – 2.6. настоящего Контракта.

**2.4.** Цена Контракта может быть изменена в следующих случаях:

если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы. Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

**2.5.** В ходе исполнения Контракта по соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий Контракта.

**2.6.** В случае уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, предусмотренным Контрактом. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта должен обеспечить согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и объема работы, предусмотренной Контрактом. Сторона Контракта вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Контракта, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

**2.7.** Оплата выполненных работ производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе (ЕИС) акта выполненных работ.

Оплата выполненных работ производится в безналичной форме путём перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчётный счёт Подрядчика.

**2.8.**Оплата за выполненные работы осуществляется в соответствии с Контрактом после завершения всех работ при условии, что работы выполнены качественно, надлежащим образом и в установленный срок, включая устранение выявленных дефектов.

**2.9.**При необходимости Стороны проводят сверку расчетов. В случае несогласования с актом сверки расчетов Стороны направляют свои возражения с приложением тех документов, которые не были учтены при составлении акта сверки расчетов.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**3.1.** Обязанности Подрядчика:

**3.1.1.** Выполнить все работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) и Локальной сметой № 1 (Приложение № 1) в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать работу представителю Заказчика с оформлением акта выполненных работ (по форме КС-2) и предоставлением комплекта исполнительной производственно-технической документации, документации, подтверждающей происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов, комплектующих и устанавливаемого оборудования.

**3.1.2.** Нести ответственность по ведению исполнительной и производственно-технической документации.

**3.1.3.** Обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями ГК РФ, ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН, других нормативных и правовых актов, действующих в Российской Федерации.

**3.1.4.** Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе выполнения работ и в течение гарантийного срока. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки.

**3.1.5.** Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

**3.1.6.** Обеспечить за свой счет сохранность строительных материалов, комплектующих, устанавливаемого оборудования, и другого имущества, необходимого для выполнения работ с момента начала работ до сдачи выполненных работ.

**3.1.7.** Обеспечить за свой счет точку подключения электроэнергии и иных энергетических ресурсов, необходимых при выполнении работ.

**3.1.8.** В случае ненадлежащего качества используемых строительных материалов, комплектующих, устанавливаемого оборудования, несоответствия применяемых строительных материалов, комплектующих, устанавливаемого оборудования установленным в Контракте требованиям обеспечить их замену.

**3.1.9.** Содержать место выполнения работ свободным от мусора, накапливаемого в результате выполнения работ, и обеспечивать его своевременную уборку.

**3.1.10**. Вывезти мусор до подписания Заказчиком акта выполненных работ (по форме КС-2).

**3.1.11.** Назначить в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком (его уполномоченным представителем).

**3.1.12.** Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

**3.1.13.** Обеспечивать надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

**3.2**. Права Подрядчика:

**3.2.1.** Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего Контракта.

**3.3.** Обязанности Заказчика:

**3.3.1**. Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.

**3.3.2.** Принять выполненные Подрядчиком работы после письменного извещения Подрядчиком об окончании работы, либо по истечении срока выполнения работ. При обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

**3.3.3.** Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

**3.4.** Права Заказчика:

**3.4.1.** Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.

**3.4.2.** Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением Контракта.

**4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ**

**4.1.** Заказчик привлекает Организацию, исполняющую функции по осуществлению строительного контроля над качеством выполненных работ, Организация назначает своего представителя, представляющего интересы Заказчика во время выполнения работ Подрядчиком.

**4.2.** Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

**4.3.** Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

**4.3.1.** Контроль за соответствием работ требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

**4.3.2.** Контроль за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом;

**4.3.3.** Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической документации;

**4.3.4.** Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта выполненных работ (по форме КС-2).

**4.3.5.** Участие в работе комиссии по приемке выполненных работ и подписание акта выполненных работ (в случае создания такой комиссии Заказчиком).

**4.4.** С целью выполнения функций, указанных в пункте 4.3 Контракта, представитель Заказчика имеет право:

**4.4.1.** Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

**4.4.2.** Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков;

**4.4.3.** Вести претензионную работу по соблюдению Подрядчиком сроков выполнения работ.

**4.5.** Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

**4.6.** Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

**4.7.** Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

**4.8.** Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний.

**4.9.**Контроль качества работ:

- работы выполняются в соответствии с требованиями:

«СП 82. 13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;

СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;

"СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87"

СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

**5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

5.1. Заказчик через своих представителей обеспечивает приемку объемов выполненных работ путем подписания документов о приемке в единой информационной системе, а также подписанием акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 2-х экземплярах на бумажном носителе.

5.2. В срок не позднее 5 рабочих дней после завершения работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении работ и готовности Объекта для приемки и представляет ему надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 2-х экземплярах на бумажном носителе, и иные документы, предоставление которых предусмотрено настоящим Контрактом при сдаче результата работ, включая фотографии, отражающие стадии производства работ на объекте (на магнитном носителе), обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 10 Контракта, а так же формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Состав технологических операций и последовательность выполнения работ, предъявляемых к приемке, должны соответствовать требованиям технического задания (приложение № 2 к Контракту), действующим нормативно-техническим документам Российской Федерации и обеспечивать последующую безопасную эксплуатацию как отдельно сооружаемых конструктивных элементов, так и Объекта в целом.

5.3. Для проверки соответствия представленных Подрядчиком результатов работ требованиям, предусмотренным Контрактом, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться [эксперты](consultantplus://offline/ref=6808F37CFADEA49163971726CA74DB505485C4866DC0EACBC6464E4A798BB0141C283BCDF3C96E4E5FDD04280F792F0C5B98D6821BA676D0i1UEI), экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.4. Оформление результатов приемки осуществляется в соответствии с требованиями статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.5. В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ по решению Заказчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.6. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.7. В срок не позднее шести рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.8. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ приемочной комиссии не позднее шести рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.

5.9. После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.10. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

5.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу дефектов результата выполненной работы или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком требований Контракта и нормативно-технических документов Российской Федерации или отсутствие причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

5.12. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.13. В случае установления Заказчиком (его представителем) при приёмке работ несоответствия качества выполненных работ требованиям настоящего Контракта или применения некачественных материалов, Заказчик не принимает указанные работы до момента устранения выявленных нарушений.

5.14. Устранение Подрядчиком в установленные Заказчиком сроки выявленных нарушений не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом, и возмещения убытков Заказчика.

5.15. Подрядчик вправе досрочно сдать результаты работ только после предварительного согласия Заказчика.

**6. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**6.1**. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГК РФ, ГОСТ, ТУ, СНиП СанПиН, других нормативных и правовых актов, действующих в Российской Федерации.

**6.2.** Используемые строительные материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ. Используемые строительные материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.

**6.3.** Подрядчик устанавливает на выполненный объем работ срок гарантии **5 (пять) лет** с даты подписания сторонами акта выполненных работ (по форме КС-2). Срок гарантии качества на устанавливаемое оборудование согласно гарантийному сроку, установленному заводом-изготовителем.

Гарантии качества должны быть предоставлены на весь объем применяемых строительных материалов, комплектующих и устанавливаемого оборудования и на все выполненные Подрядчиком работы.

**6.4.** При обнаружении дефектов Заказчик письменно извещает об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения. Представители сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Максимальный срок устранения дефектов не должен превышать 20 дней.

**6.5.** При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с возможностью привлечения независимых экспертов, все расходы по оплате работ которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

**6.6.** Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика.

**6.7.** Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах цены Контракта.

**7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ**

7.1.В целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется до момента подписания в единой информационной системе итогового документа о приемке выполненных работ предоставить Заказчику независимую гарантию или передать Заказчику платежное поручение с отметкой банка о внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 7.2 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Контракту).

7.2. Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. Размер обеспечения обязательств Подрядчика по Контракту устанавливается в размере 5 % от контракта и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей[[1]](#footnote-1).

Размер обеспечения гарантийных обязательств по Контракту предоставляется на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей[[2]](#footnote-2),

что составляет **3 %** от цены Контракта.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Контракту обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Контракту.

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.3. Подрядчик самостоятельно выбирает способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту из нижеперечисленных:

1) Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иным законодательством Российской Федерации.

В независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение гарантийных обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 7.2 настоящего Контракта.

Независимая гарантия, в том числе, должна содержать:

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его исполнении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контракту;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией, а именно, независимая гарантия обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, при их наличии, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом гарантийных обязательств по Контракту.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=B53A886679ECF6312ECA6BBB107FB7D086997C31A090A27A2A1F732077887A880C443A7D1723BCC4D0DF648945BB8940CE067C57385AAB9AL4TCP) Федерального закона.

Споры по удовлетворению требований по независимой гарантии рассматриваются в Арбитражном суде Кировской области.

В независимую гарантию включается условие на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2) Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, осуществляется Подрядчиком посредством перечисления денежных средств, в размере, установленном в пункте 7.2 настоящего Контракта, на следующие реквизиты:

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств:

УФК по Кировской области (Администрация Вичевского сельского поселения) л/сч 05403008340 ИНН: 4314004490, КПП: 431401001

Банковские реквизиты:

Р/сч 03232643336204204000 Банк ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ // УФК по Кировской области г.Киров Кор/сч 40102810345370000033

БИК: 013304182, ОКТМО 33620420, КБК 986 11705050100000180.

**Обязательно указывается:** Назначение платежа: «Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

Факт внесения денежных средств в обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту подтверждается платежным поручением в электронном виде, на бумажном носителе с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения последним всех своих гарантийных обязательств по настоящему Контракту и с учетом окончания установленного настоящим Контрактом срока гарантийных обязательств со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, если такая форма обеспечения гарантийных обязательств по Контракту применяется Подрядчиком, не должен тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

В случае не оплаты в добровольном порядке Подрядчиком суммы выставленных неустоек, штрафов, пени, убытков Заказчик вправе удержать начисленные суммы неустоек, убытков из суммы обеспечения гарантийных обязательств по Контракту.

В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, предоставление обеспечения гарантийных обязательств по Контракту не требуется.

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, оформленных актом и выданным предписанием, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.7. Заказчик вправе зачесть начисленную за нарушение контракта неустойку в счет суммы, подлежащей уплате Подрядчику за выполненные работы, и оплатить выполненные работы в сумме, уменьшенной на сумму пени и/или штрафов, предварительно письменно оповестив Подрядчика. Заказчик перечисляет указанную сумму в доход бюджета.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки

8.10. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.11. В случае нарушения земельного и другого законодательства по вине Подрядчика (ненадлежащее использование полосы отвода, разработка карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, не своевременная рекультивация и возврат временно используемых земель и другие нарушения), Подрядчик оплачивает причиненные при этом потери и убытки землепользователям за свой счет.

**9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ**

**9.1.**Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

**9.2.**В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Кировской области в установленном законом порядке с соблюдением претензионного порядка.

**9.3.**Стороны устанавливают, что претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение десяти дней с момента направления претензии.

**10. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА**

**10.1.** Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания Контракта и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

**10.2.** Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

**10.3.** В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

**10.3.1.** Заказчик вправе провести экспертизу исполненных обязательств с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**10.3.2.** Если Заказчиком проведена экспертиза исполненных обязательств с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы исполненных обязательств в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

**10.3.3.** Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

**10.3.4.** Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**10.3.5**. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

**10.3.6**. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

**11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА**

**11.1.**Все изменения и дополнения Контракта оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон, являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

**11.2.**Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Неотъемлемыми частями Контракта являются Приложения к настоящему Контракту:

Приложение № 1- Локальная смета № 1.

- Приложение № 2 – Техническое задание;

- **11.3.** Стороны признают, что любая без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты, указанных в настоящем Контракте, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и имеет обязательную для обеих Сторон силу.

Документы, распечатанные в виде скриншотов с почтовых ящиков, признаются подтверждающими факт оказания услуг, выполнения работ, изменение заключенного Контракта и другие значимые действия до получения Стороной оригинала документа от другой Стороны.

Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех случаях несанкционированного доступа к их электронным ящикам. Исполнение, произведенное Стороной Контракта в отсутствие у нее такого уведомления, признается надлежащим и лишает вторую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

**12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ПОДРЯДЧИК** |
| **Муниципальное учреждение Администрация Вичевского сельского поселения**  Почтовый адрес: 613411 Кировская область, п. Вичевщина, ул. Октябрьская, 9, тел.:3-31-89; 3-31-97  ИНН 4314004490 КПП 431401001,  ОГРН 1054308512477 Свидетельство выдано МРИ ФНС № 9 по Кировской области от 28.11.2005 г.  Р/сч 03231643336204204000 в МУ Финансовое управление администрации Куменского района (МУ администрация Вичевского сельского поселения) л/сч 03986141572 Банк ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ // УФК по Кировской области г.Киров  БИК 013304182  К/сч. 40102810345370000033    Глава администрации  Вичевского сельского поселения |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Плетенева/  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  М.П. |
|  |  |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

на выполнение работ:

Обустройство детской игровой площадки в д.Плотники Куменского района

**№**  от « » 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обустройство детской игровой площадки в д.Плотники Куменского района** | | | |
| *(наименование объекта)* | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| № п/п | Наименование работ(услуг) | Единица измерения | Объем работы(услуги)1 |
|  | 2 | 3 | 4 |
| **Малые архитектурные формы** | | | |
| 1 | Установка скамьи 2212 | шт | 2 |
| 2 | Монтаж конструкций ДИК 5304 | т | 0,5 |
| 3 | Монтаж конструкций качели 4155 | т | 0,064 |
| 4 | Монтаж конструкций качалки 4102 | т | 0,044 |
| 5 | Установка песочницы 4243 | шт | 1 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (засыпка песочницы песком) | м3 | 1 |
| 7 | Монтаж конструкций комплекса 6304 | т | 0,315 |
| 8 | Монтаж конструкций карусели 4192 | т | 0,135 |
| 9 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (закладной фундамент 3307) | т | 0,006 |
| 10 | Монтаж конструкций турника 6716 | т | 0,063 |
| 11 | Монтаж конструкций тренажера 7503 | т | 0,083 |
| 12 | Монтаж конструкций тренажера 7520 | т | 0,062 |
| 13 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (закладной фундамент 3308) | т | 0,006 |
| 14 | Устройство бетонной подготовки (фундаменты МАФ) | 100м3 | 0,0335 |
| 15 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | м3 | 3,35 |
| 16 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (с планировкой лишнего грунта) | м3 | 3,35 |
|  | **Доставка грузов** |  |  |
| 17 | Перевозка МАФ (2\*23, 1\*500,1\* 64,2\*5,1\*44,1\*63,1\*315, 1\*135,1\*6, 1\*63, 1\*83,1\*62, 1\*6)= 1397 кг. | т | 1,397 |
| 18 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3 до 50 км (ФССЦ 04-1.02.05-0006) Объем: ( 3.4139 ) \* 2.4 | т | 8,1934 |
| **Покрытие площадки** | | | |
| 19 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (срезка неровностей, засыпка ям) | м3 | 247 |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (отсыпка детской игровой площадки) (толщ. 200мм) | м3 | 85 |
| 21 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 93,5 |
| 22 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (обеспечение прохода к площадке, плита через водоотводную канаву) | м3 | 1,68 |
| 23 | Плиты дорожные ПДН, ПДО, бетон B25, объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг | шт | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
|  |  |
| Глава администрации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Плетенева |  |

Приложение № 2

к техническому заданию

|  |  |
| --- | --- |
| на выполнение работ:  Обустройство детской игровой площадки в д.Плотники Куменского района | |
| Товары, используемые при выполнении работ:  Обустройство детской игровой площадки в д.Плотники Куменского района  **Приложение**  **к аукционному заданию**  **Требования к товарам, поставляемым при выполнении работ по Обустройству детской игровой площадки в д.Плотники Куменского района**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование товара, единица измерения, количество товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара и их значения, которые не подлежат изменению участником закупки \*** | | | **1** | **2212 - Скамья садово-парковая на металлических ножках**  002212 - Скамья садово-парковая на металлических ножках  http://ksil.com/images/catalog/002212/2212_min.jpg | **шт.** | **2** | **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** | | Высота (мм) | 530 (мм) | | Длина (мм) | 1950 (мм) | | Ширина (мм) | 390 (мм) | | **Применяемые материалы** | | | Материал: Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Доски должны быть выполнены из древесины хвойных пород дерева, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%. Весь крепеж должен быть оцинкован. Акриловая краска. Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Концы труб должны быть закрыты.  Скамья садово – парковая  должна представлять собой устойчивую конструкцию, предназначенную для отдыха и состоять из  сиденья установленного на металлическом окрашенном каркасе.  Каркас должен состоять из 3-х ножек с креплением для сиденья и выполнен из металлической трубы диаметром не менее 26 мм. Сиденье должно быть выполнено из деревянных досок сечением не менее 110х40 мм в количестве не менее 3-х штук. | | | **Цвет (используемая цветовая палитра)** | | |  | Коричневый, серый | | **2** | **5304 – Детский игровой комплекс**  **005304 - Детский игровой комплекс**    **http://ksil.com/images/cms/thumbs/b9e589f1cc91f8b9cae756f6a59f495b48b12641/plan_mini_5304_200_200_5_100.jpg** | **шт.** | **1** | **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** | | Высота (мм) | 3500 (мм) | | Длина (мм) | 5630 (мм) | | Ширина (мм) | 5550 (мм) | | **Применяемые материалы** | | | Высота площадок башен, полубашен 1550 мм и 1250 мм.  Возрастная группа: 6-12 лет  Материал: Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Деревянный брус должен быть склеен под прессом из нескольких отборных сосновых досок, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям. Деревянные доски хвойных пород дерева должны быть подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Концы труб должны быть закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю.  Детский игровой комплекс должен представлять собой модульную сборно-разборную конструкцию и состоять из башни с крышей и полубашни с вынесенным гимнастическим комплексом.  К башне с крышей, с высотой площадки не менее 1550 мм должны быть пристроены: лестница, горка, ограждение металлическое, перекладина.  К полубашне, с высотой площадки не менее 1250 мм должны быть пристроены: альпинистская стенка, перекладины, вертикальная лестница, поручни, наклонная лиана.  Вынесенный гимнастический комплекс должен состоять из рукохода, шведской стенки, вертикального шеста-спирали и креплением в виде дуги.  Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного деревянного бруса сечением не менее 100х100 мм и иметь скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху открытый столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником диаметром не менее 42 мм, который бетонируется в землю.  Пол башни и полубашни  должен быть выполнен из деревянной доски толщиной не менее 40 мм.   Лестница высотой не менее 1550 мм должна быть оснащены перилами, выполненные из деревянной доски толщиной не менее 40 мм. Перила должны быть установлены от первой ступени. Ступени лестниц должны быть выполнены из ламинированной противоскользящей влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и деревянной доски толщиной 40 мм, склеенных между собой. Расстояние между ступенями должно быть одинаковым.  Горка должна состоять из каркаса, ската, бортиков, защитной секции и защитной перекладины.  Каркас горки должен быть выполнен из металлической трубы сечением не менее 50х25 мм. Горка должна иметь стартовый участок высотой не менее 1550 мм, участок скольжения и конечный участок.  Скат должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, утопленный в паз бортиков горки.  Бортики горки, выполненные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм должны быть высотой не менее 150 мм. Защитная перекладина должна быть выполнена из металлической трубы диаметром не менее 33 мм, побуждающая ребенка присесть и установлена на высоте не менее 600 мм от уровня поверхности стартового участка горки. Защитная секция горки должна быть выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм.  Ограждение металлическое должно состоять из скоб, выполненные из трубы диаметром не менее 21 мм, и горизонтальных перекладин, выполненные из трубы диаметром не менее 33 мм.  Наклонная лиана должна состоять из 2-х наклонных дуг выполненных из металлической трубы диаметром не менее 42 мм и  П-образных ступенек из трубы диаметром не менее 33 мм.   Альпинистская стенка с отверстиями для рук и ног должна быть изготовлена из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 21 мм.  Рукоход должен состоять из 2-х балок, выполненных из металлической трубы диаметром не менее 42 мм, перекладин и 4-х раскосов  из металлической трубы диаметром не менее 33 мм.  Вертикальная лестница, перекладины, перекладины шведской стенки, поручни должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 33 мм.  Вертикальный шест-спираль должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 42 мм, спираль – из  трубы диаметром не менее 33 мм. Расстояние между витками спирали должно быть одинаковым. Нижняя часть шеста бетонируется в землю.  Крыша башни должна быть выполнена из 4-х скатов и  4-х наличников, выполненных из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм соединенных между собой в верхней части колпаком. | | | **Цвет (используемая цветовая палитра)** | | |  | Зеленый, желтый, красный, белый | | **3** | **4155 – Качели на металлических стойках**  **004155 - Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой**  **http://ksil.com/images/catalog/004155/plan-min4155.jpg** | **шт.** | **1** | **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** | | Высота (мм) | 2180 (мм) | | Длина (мм) | 3750 (мм) | | Ширина (мм) | 1310 (мм) | | **Применяемые материалы** | | | Возрастная группа: 3-12 лет  Материал: Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы и кромки закруглены радиусом не менее 3 мм. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Концы труб должны быть закрыты. Порошковая краска. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю.  Качели двухсекционные должны представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение сиденья на подвесе.  Качели должны состоять из боковых стоек, состоящих из двух металлических труб, в верхней части, изогнутых и скрепленных между собой, перекладины с двумя ребрами жесткости.  Боковые стойки должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 48 мм.  Перекладина должна  быть выполнена из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 60 мм, ребра жесткости из трубы диаметром не менее 42 мм. | | | **Цвет (используемая цветовая палитра)** | | |  | Синий | | **4** | **4968 – Сидение для качелей резиновое с подвеской**  004968 - Сидение для качелей резиновое с подвеской (для качелей 004141, 004142, 004155, 004156) | **шт.** | **2** | **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** | | Высота (мм) | 35 (мм) | | Длина (мм) | 435 (мм) | | Ширина (мм) | 175 (мм) | | **Применяемые материалы** | | | Длина подвеса 1400 мм. Возрастная группа: 3-12 лет  Материал: Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Концы труб должны быть закрыты, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю.  Крепление подвеса должно обеспечивать горизонтальное положение относительно плоскости площадки в состоянии покоя и исключать возможность обрыва цепи в месте подвески.  Подвес гибкий должен быть выполнен из оцинкованной стальной цепи, изготовленной методом контактной электросварки. На поверхности цепи не должно быть трещин, ситовидной пористости, плены и расслоения. К подвесу должно крепиться плоское сиденье, выполненное из обрезиненного металла. | | | **Цвет (используемая цветовая палитра)** | | |  | Желтый | |  | | | **5** | **4102 – Качалка-балансир малая**  004102 - Качалка-балансир малая  http://ksil.com/images/catalog/004102/plan_mini004102.jpg | **шт.** | **1** | **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** | | Высота (мм) | 840 (мм) | | Длина (мм) | 2110 (мм) | | Ширина (мм) | 420 (мм) | | **Применяемые материалы** | | | Возрастная группа: 3-12 лет  Материал: Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины. Деревянные доски должны быть склеены под прессом из нескольких отборных сосновых досок, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы и кромки закруглены радиусом не менее 20 мм. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Концы труб должны быть закрыты. Двухкомпонентная и порошковая краски. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю.  Качалка – балансир должна представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение детей в вертикальной плоскости. Качалка  должна состоять из основания, корпуса, крепящегося к основанию через качающую опору,  2-х посадочных мест с поручнем и с демпфирующим устройством.  Основание должно быть выполнено из металлической трубы диаметром не менее 42 мм.  Корпус должен быть выполнен из деревянной доски толщиной не менее 40 мм и влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм склеенных между собой.  Качающаяся опора должна быть выполнена из металлических труб и  представлять собой подвижную конструкцию по принципу «труба в трубе».  Посадочное место со спинкой из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм.  Поручни должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 26 мм.  Демпфирующее устройство должно быть выполнено из армированной резины толщиной не менее 10 мм. | | | **Цвет (используемая цветовая палитра)** | | |  | Желтый, красный, белый | | **6** | **4243 – Песочница**  **004243 - Песочница**  **http://ksil.com/images/cms/thumbs/deaf6e8da918e21f627751aa4bfa9664532bb092/4243-min_200_200_5_100.jpg** | **шт.** | **1** | **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** | | Высота (мм) | 320 (мм) | | Длина (мм) | 2000 (мм) | | Ширина (мм) | 2000 (мм) | | **Применяемые материалы** | | | Возрастная группа: от 1-го года  Материал: Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Деревянные доски хвойных пород дерева должны быть подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Концы труб должны быть закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю.  Песочница должна представлять собой устойчивую  конструкцию обеспечивающую ребенку комфортные условия для игры с песком на открытом воздухе.  Песочница должна состоять из 8-ми бортовых  и 4-х накрывочных деревянных  досок сечением не менее 140х40 мм.  Накрывочные доски должны стыковаться методом прямой накладки (вполдерева).  Бортовые доски должны быть связаны между собой металлическими уголками сечением не менее 40х40 мм. | | | **Цвет (используемая цветовая палитра)** | | |  | Желтый, зеленый, красный | | **7** | **6304 – Детский спортивный комплекс**  **006304 - Детский спортивный комплекс**  **http://ksil.com/images/cms/thumbs/c2559f12fa866711e59b860e06abc7cfee7a2ba9/6304_min1_200_200_5_100.jpg** | **шт.** | **1** | **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** | | Высота (мм) | 2780 (мм) | | Длина (мм) | 3870 (мм) | | Ширина (мм) | 3600 (мм) | | **Применяемые материалы** | | | Возрастная группа: 6-12 лет  Материал: Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Деревянный брус должен быть склеен под прессом из нескольких отборных сосновых досок, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям. Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Концы труб должны быть закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю.  Спортивный комплекс должен представлять собой конструкцию, состоящую из несущих столбов, установленных в три ряда, параллельно друг другу.  В крайних рядах должно быть по три несущих столба, расположенных на равном расстоянии друг от друга, в среднем ряду по два столба. В верхней части, в одном из рядов должен быть расположен рукоход, проемы спортивного комплекса должны быть оснащены: шведскими стенками, гимнастическими кольцами, гибкой лестницей, вертикальным шестом с креплением в виде дуги, вертикальным шестом со спиралью и креплением в виде дуги,  канатом, перекладинами с раскосами, приставными параллельными брусьями, поручнями и угловыми накладными элементами.  Несущие вертикальные столбы комплекса должны быть выполнены из клееного деревянного бруса сечением не менее 100х100 мм и иметь скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником диаметром не менее 42 мм, который бетонируется в землю.  Канат должен быть полиамидный или полипропиленовый диаметром не менее 40 мм и подвешен на перекладине, выполненной из профильной трубы сечением не менее 50х25  мм с раскосами из трубы диаметром не менее 26 мм.  Угловые накладные элементы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм.  Перекладина с гимнастическими кольцами должна быть выполнена из металлической профильной трубы сечением не менее 50х25 мм, гибкой подвески и колец из влагостойкой фанеры или не легковоспламеняющегося пластика.  Гибкая лестница должна состоять из армированного полипропиленового каната и пластиковых ступенек,  закрепленных на металлической профильной трубе диаметром не менее 50х25 мм.  Балки, перекладины с раскосами, поручни, перекладины шведской стенки должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 33 мм.  Вертикальный шест с дугой должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 42 мм, спираль – из  трубы диаметром не менее 33 мм. Расстояние между витками спирали должно быть одинаковым. Нижняя часть шеста бетонируется в землю.  Вертикальный шест и дуга должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 42 мм. Нижняя часть шеста бетонируется в землю.  Параллельные брусья должны состоять из двух жердей, выполненных из металлической трубы диаметром не менее 40 мм. | | | **Цвет (используемая цветовая палитра)** | | |  | Желтый, зеленый, красный, белый | | **8** | **4192 – Карусель**  **004192 - Карусель**  **http://ksil.com/images/cms/thumbs/f006e81244a5423a90192e123c5b377fb90d8730/plan-004192-dlya-miniatyury_200_200_5_100.jpg** | **шт.** | **1** | **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** | | Высота (мм) | 600 (мм) | | Длина (мм) | 1640 (мм) | | Ширина (мм) | 1640 (мм) | | **Применяемые материалы** | | | Возрастная группа: 3-12 лет  Материал: Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю.  Карусель должна представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное вращение посадочных мест для детей вокруг вертикальной оси.   Карусель должна состоять из опоры, центральной оси, каркаса, платформы, 3-х сидений со спинкой. Сиденье должно быть разделено на два посадочных места поручнями и ребрами жесткости.  Опора должна представлять собой металлический круг диаметром не менее 60 мм и металлической платформы из листа толщиной не менее 8 мм, с приваренными к ней косынками, выполненными из металлического листа толщиной 5 мм.  Центральная ось должна быть выполнена из металлической трубы диаметром не менее 100 мм.  Каркас должен быть выполнен из металлических труб сечением не менее 50х25 мм и диаметром не менее 26 мм.  Платформа должна быть выполнена из влагостойкой противоскользящей фанеры толщиной не менее 21 мм.  Сиденья карусели должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм.  Поручни должны быть выполнены из металлической трубы 33 мм, спинка сидений – из трубы диаметром не менее 21 мм. | | | **Цвет (используемая цветовая палитра)** | | |  | Желтый, зеленый | | **9** | **6716 – Турник взрослый**  **006716 - Турник взрослый**  **http://ksil.com/images/cms/thumbs/14a47427defebf9090f55c67a6908a5db20f2d99/6716_min_200_200_5_100.jpg** | **шт.** | **1** | **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** | | Высота (мм) | 2480 (мм) | | Длина (мм) | 2000 (мм) | | Ширина (мм) | 1880 (мм) | | **Применяемые материалы** | | | Возрастная группа: от 14 лет  Материал: Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю.  Турник должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на свежем воздухе и состоять из перекладины, 2-х боковых Г-образных стоек и  4-х раскосов скрепленных с балкой, через фланцевое соединение, 2-х тяжей осевых и 2-х тяжей продольных,  которые должны обеспечивать жесткость, пространственную неизменность.  Конструкция должна быть выполнена из металлических труб диаметром не менее 33 мм и не менее 42 мм. | | | **Цвет (используемая цветовая палитра)** | | |  | Красный, зеленый | | **10** | **7503 – Тренажер**  **007503 - Тренажер**  **http://ksil.com/images/catalog/007503/7503_min11.jpg** | **шт.** | **1** | **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** | | Высота (мм) | 2000 (мм) | | Длина (мм) | 960 (мм) | | Ширина (мм) | 840 (мм) | | **Применяемые материалы** | | | Возрастная группа: от 14 лет  Материал: Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Позиции захвата должны быть четко обозначены и иметь шероховатую текстуру для предотвращения скольжения. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Регулирующие элементы, не должны находиться в диапазоне движений пользователя. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю.  Спортивный тренажер «жим сидя» рассчитан на одного пользователя.  Тренажер должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на свежем воздухе и предназначен для развития и укрепления мышц груди и рук из положения сидя.  Тренажер должен состоять из каркаса, сиденья со спинкой, рукояток с шарнирами.  Каркас должен быть выполнен из металлических труб диаметрами не менее 42 мм и не менее 33 мм, с толщиной стенки не менее 2,8 мм.  Сиденье со спинкой должно быть выполнено из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм на каркасе из металлической трубы диаметром не менее 42 мм.  Рукоятки с шарнирами должны располагаться над сиденьем. Зоны рукояток, предназначенные для захвата, должны быть покрыты слоем атмосферостойкой резины.  В качестве силовых элементов должно быть использовано 2 амортизатора, которые закрыты кожухами из металлических труб диаметрами не менее 60 мм и не менее 76 мм.  Узлы крепления должны изготавливаться в виде шарниров, на основе подшипников закрытого типа. | | | **Цвет (используемая цветовая палитра)** | | |  | Желтый, серый | | **11** | **7520 – Тренажер**  **007520 - Тренажер**  **http://ksil.com/images/catalog/007520/7520-min.jpg** | **шт.** | **1** | **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** | | Высота (мм) | 1430 (мм) | | Длина (мм) | 1530 (мм) | | Ширина (мм) | 470 (мм) | | **Применяемые материалы** | | | Возрастная группа: от 14 лет  Материал: металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластик, резина, порошковая краска.  Тренажер предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов ног и поясницы, увеличения эластичности соединительных тканей, имитирует ходьбу на лыжах.  Несущая стойка тренажера выполнена из металлической трубы сечением Ø не менее 133 мм с толщиной стенки не менее 4 мм на металлическом основании с отверстиями для крепления к фундаменту, сверху стойка закрыта пластиковой заглушкой. Все шарнирные узлы имеют подшипники скольжения закрытого типа. Опоры для ног изготовлены из ударопрочного и морозостойкого пластика. Захваты для рук имеют рукоятки, выполненные из атмосферостойкой резины. Все жесткие соединения выполнены при помощи электросварки. Металлические элементы окрашены порошковыми красками в заводских условиях толщиной слоя 180 мкм. Крепежные элементы и места срезов труб защищены пластиковыми заглушками. Расчетная нагрузка на устойчивость и прочность узлов 250 кг. | | | **Цвет (используемая цветовая палитра)** | | |  | Желтый, серый |   \* Участник закупки не вправе изменять характеристики товара и (или) их значения или выходить за пределы их допустимых значений. Указанные характеристики товара и их значения обязательно должны содержаться в заявке на участие в закупке.  \*\* Участник закупки указывает характеристики товара, значения которых установлены в рамках их минимальных и (или) максимальных значений. Указанные характеристики товара и их значения обязательно должны содержаться в заявке на участие в закупке.  \*\*\* Участник закупки указывает следующие значения или диапазонные значения характеристик товара:  «Одно значение или несколько значений» – участник закупки указывает одно значение или несколько значений из установленного диапазона, допускается диапазон значений.  «Диапазонное значение» – участник закупки указывает диапазон значений (минимальное и максимальное значения) в рамках допустимых пределов.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |
|  |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | **Заказчик:** | **Подрядчик:** | |  |  | | Глава администрации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.И.Плетенева |  | | | |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)